**Resoconto della gestione finanziaria**

**CIG 99500397EE – CUP J83J07000220001**

**Contratto sottoscritto tra Regione Campania e G.I.A Consulting S.r.L. C.F.: 07456341218, partita I.V.A 07456341218**

**Data di inizio dell'esecuzione:** **12 luglio 2024**

**Data di conclusione dell'esecuzione:** **30 luglio 2024.**

**Importo del contratto:** € 76.129,86 oltre IVA (totale IVA inclusa: € 92.878,43)

**Importo complessivo liquidato:** € 76.129,86 oltre IVA (totale IVA inclusa: € 92.878,43)

**Importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo)**: € 0,00

Breve descrizione delle premesse e dei presupposti che hanno portato all’affidamento:

Ai fini di conoscere il rilievo delle opere realizzate, fino alla risoluzione del contratto dall’ATI Edrevea S.p.A per l’operazione “*Risanamento del bacino lacustre del Lago Patria e l’allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano in Campania* *e recapito all’impianto di depurazione di Cuma”,* è stata disposte la Trattativa n.3713695 ( Proc. 3651/RO/2023 – ) per l’affidamento di “Servizi di ingegneria per rilievi mediante l’uso combinato e integrato di fotogrammetria operata da drone, laser-scanner terrestre 3D, strumentazione topografica GNSS e dispositivi robotizzati per ispezione condotti fognari” nell’ambito dei lavori dell’intervento “Risanamento bacino lacustre Lago Patria- Allontanamento dei reflui del Comune di Giugliano in Campania” CIG 99500397EE – CUP J83J07000220001 alla Società GIA CONSULTING SRL. – P.IVA 07456341218 per un valore complessivo per l’espletamento del servizio di € 70.201,79 (oltre IVA) ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza (oltre IVA);

Indicazione del RUP della gara / affidamento.

1. con nota 0302547 del 13/06/2023 è stata richiesta l’iscrizione risorse e istituzione capitolo di spesa ai sensi della Delibera di Giunta n.9 del 12/01/2023 per euro 266.208,20;
2. con DGR n. 385 del 29/06/2023 sono state disposte Variazioni al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025, al DTA ed al Bilancio Gestionale 2023/2025 e iscritte risorse per euro 266.208,20 a valere sul capitolo U01753;
3. con Decreto Dirigenziale n. 107 è stato conferito al Funzionario E.Q. Arch. Salvatore Schiano lo moriello, matricola 22575, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento “Risanamento bacino lacustre Lago Patria. Allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano in Campania”;
4. con DD 265 del 17/08/2023 è stato determinato in euro 98.625,73 (oltre IVA) ed euro 3.000,00 per oneri della sicurezza (oltre IVA), l’importo delle attività dei “Servizi di ingegneria per rilievi mediante l’uso combinato ed integrato di fotogrammetria operata da Drone, laser-scanner terrestre 3D, strumentazione topografica GNSS e dispositivi robotizzati per l’ispezione di condotti fognari nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’intervento: Risanamento bacino lacustre Lago Patria. Allontanamento dei reflui del Comune di Giugliano in Campania” CIG 99500397EE – CUP J83J07000220001;
5. con Decreto Dirigenziale 265 del 17.08.2023 si è proceduto alla prenotazione di impegno sul Capitolo di Spesa n.U01753 l’importo complessivo di €.123.983,39;
6. con Decreto Dirigenziale n. 972 del 23.11.2023 è stata aggiudicata la gara Proc. 3651/RO/2023 – Trattativa n.3713695 per l’affidamento di “Servizi di ingegneria per rilievi mediante l’uso combinato e integrato di fotogrammetria operata da drone, laser-scanner terrestre 3D, strumentazione topografica GNSS e dispositivi robotizzati per ispezione condotti fognari” nell’ambito dei lavori dell’intervento “Risanamento bacino lacustre Lago Patria- Allontanamento dei reflui del Comune di Giugliano in Campania” CIG 99500397EE – CUP J83J07000220001 alla Società GIA CONSULTING SRL. – P.IVA 07456341218 per un valore complessivo per l’espletamento del servizio di € 70.201,79 (oltre IVA) ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza (oltre IVA);
7. con Decreto Dirigenziale n. 269/2023 e n. 313/2023 si è proceduto ad impegnare l’importo complessivo di € 37.151,37;
8. con Delibera di Giunta regionale n. 466/2024 sono state iscritte risorse pari a € 55.727,06 per l’intervento de quo;
9. in data 11/09/2024 è stato emesso il certificato di Verifica di Conformità ai sensi art. 116 art. 37 e All. II.14 del D.lgs. 36/2023 e trasmesso in data 11/09/2024 con nota PG/2024/0425323.
10. con decreto dirigenziale n. 268 del 24/09/2024 si è proceduto ad impegnare euro 55.727,06 in favore della società GIA CONSULTING SRL. – P.IVA 07456341218 per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria per rilievi mediante l’uso combinato e integrato di fotogrammetria operata da drone, laser-scanner terrestre 3D, strumentazione topografica GNSS e dispositivi robotizzati per ispezione condotti fognari” nell’ambito dei lavori dell’intervento “Risanamento bacino lacustre Lago Patria- Allontanamento dei reflui del Comune di Giugliano in Campania” CIG 99500397EE – CUP J83J07000220001;
11. con DD 288 del 15/10/2024 PSC 2014/2020 si è proceduto alla liquidazione di euro 92.878,43, di cui 73.201,79 per i servizi comprensivi di OS, euro 2.928,07 per oneri previdenziali ed euro 16.748,57 per IVA in scissione dei pagamenti, in favore della società GIA CONSULTING SRL. – P.IVA 07456341218, a saldo della fattura emessa per l’espletamento dei “*Servizi di ingegneria per rilievi mediante l’uso combinato e integrato di* *fotogrammetria operata da drone, laser-scanner terrestre 3D, strumentazione topografica GNSS e* *dispositivi robotizzati per ispezione condotti fognari” nell’ambito dei lavori dell’intervento “Risanamento* *bacino lacustre Lago Patria- Allontanamento dei reflui del Comune di Giugliano in Campania” CIG* *99500397EE – CUP J83J07000220001*;

Napoli 10/02/2025 Salvatore Schiano lo moriello