**Relazione finanziaria**

**CIG ZEA3AA4A6B**

**Proc.3595/RO/2023-Servizio di Gestione Acquedotti Regionali - Acquedotto Campano Lotto 1 Torano-Biferno ed acquedotto ex C.I.T.L. Consorzio Idrico Terra di Lavoro. “Affidamento coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”.**

**Data di conclusione dell'affidamento:** 30/06/2025

**Importo dell’affidamento:** € 129.613,47 oltre IVA (totale IVA inclusa: € 158.128,43)

**Importo proroga:** € 26.640,55 oltre IVA (totale IVA inclusa: € 31.625,68)

**Importo complessivo liquidato:** € 156.254,02 oltre IVA (totale IVA inclusa: € 189.754,11)

Con DD n. 98 del 07/04/2023 sono stati approvati gli atti di gara (capitolato tecnico-prestazionale e calcolo corrispettivo) per l’affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 92 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere acquedottistiche ricadenti nell’ambito dei complessi idrici regionali appartenenti al lotto 1-Acquedotto campano del Torano-Biferno ed ex C.I.T.L. (CIG ZEA3AA4A6B), lo STAFF 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” ha curato le attività di gara effettuate mediante procedura a trattativa diretta sul portale MEPA ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) e s.m.i. inviando una proposta di negoziazione a più di un operatore economico tra quelli presenti in elenco sul suddetto portale, al fine di verificare l’offerta migliore per l’Amministrazione, che lo stesso Staff 60.06.92 con nota prot. n. 242908 del 10/05/2023 ha trasmesso il Decreto Dirigenziale di aggiudicazione sotto riserva n. 305 del 08/05/2023 ed il Contratto di Stipula a favore dell’operatore economico Paolo Piantandosi risultato aggiudicatario della gara de quo;

Per le proprie caratteristiche e peculiarità, per l’appalto inerente al Servizio di Gestione Acquedotti Regionali – Acquedotto Campano Lotto 1 Torano-Biferno ed acquedotto ex C.I.T.L. Consorzio Idrico Terra di Lavoro, è risultata necessaria la proroga nella fornitura del servizio di coordinamento della sicurezza agli stessi patti e condizioni previste dal capitolato tecnico-prestazionale relativo alla stipula della Proc. n. 3595/RO -Trattativa n. 3524850 e per un importo non superiore ad un quinto del compenso indicato nella medesima stipula, precisando che il servizio dovrà essere garantito fino all’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario mediante procedura di gara in via di predisposizione, le attività oggetto dell’affidamento decorrono dalla data di scadenza della richiamata Proc. N. 3595/RO;

In sintesi, si indica di seguito la gestione finanziaria relativa all’esecuzione dell’affidamento e della proroga:

* DD n. 98 del 07/04/2023 prenotazione dell'impegno per l'importo complessivo di euro 160.536,48 iva compresa, a valere sul capitolo U01515 relativo alla manutenzione ordinaria dei sistemi acquedottistici regionali;
* D.D. n. 184 del 22/06/2023 conferma della prenotazione di impegno n. 6230000082 per l’importo di euro 158.128,43 sul capitolo U01515 relativo alla manutenzione ordinaria dei sistemi acquedottistici regionali in favore dell’operatore economico Paolo Piantadosi (impegno n. 3230005007);
* D.D. n. 230 del 21/08/2023 liquidazione dell’importo complessivo di euro 38.064,00 IVA compresa, a saldo della fattura emessa dall’Ing. Paolo Piantedosi quale **primo acconto** per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture reti ed impianti acquedotto campano Torano-Biferno ed ex C.I.T.L;
* D.D. n. 214 del 02/11/2023 liquidazione dell’importo complessivo di euro 38.064,00 IVA compresa, a saldo della fattura emessa dall’ing. Paolo Piantedosi quale **secondo acconto** per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture reti ed impianti acquedotto campano Torano-Biferno ed ex C.I.T.L;
* D.D. n. 2 del 18/01/2024 liquidazione dell’importo complessivo di euro 38.064,00 IVA compresa, a saldo della fattura emessa dall’ing. Paolo Piantedosi quale **terzo acconto** per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture reti ed impianti acquedotto campano Torano-Biferno ed ex C.I.T.L;
* D.D. n. 110 del 13/05/2024 liquidazione dell’importo complessivo di euro 38.064,00 IVA compresa, a saldo della fattura emessa dall’ing. Paolo Piantedosi quale **quarto acconto** per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture reti ed impianti acquedotto campano Torano-Biferno ed ex C.I.T.L;
* DD n.157del 18/06/2024 liquidazione dell’importo complessivo di euro 5.872,43 IVA compresa, a saldo della fattura emessa quale **saldo** per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture reti ed impianti acquedotto campano Torano-Biferno ed ex C.I.T.L.
* DD n.322 del 04/12/2024 impegno dell’importo di euro 31.625,81 in favore dell’ing. Piantadosi Paolo sul capitolo U01346 relativo alla **proroga** dell’affidamento del “Servizio di coordinamento in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture, reti ed impianti ex CITL e Acquedotto Campano Torano Biferno Lotto I
* DD n.9 del 15/01/2025 liquidazione dell’importo complessivo di euro 31.625,68 IVA compresa, a **saldo** della fattura emessa quale **proroga** del coordinamento della sicurezza in fas esecutiva per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture reti ed impianti acquedotto campano Torano-Biferno ed ex C.I.T.L.