IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 745 del 02/11/2010, ha approvato un elenco di interventi prioritari volti a rimuovere  situazioni a più elevato rischio idrogeologico e caratterizzati da finalità di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di difesa delle strutture sensibili, nonché lo schema di Accordo di Programma, relativo all’attuazione dei suddetti interventi, da stipulare tra Regione Campania e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- nell'Allegato alla precitata delibera, al n° progressivo 48, figura l’intervento denominato  “Lavori di manutenzione idraulica per il ripristino della sezione di deflusso del fiume Ofanto, tratto Nord-Ovest” nel comune di Lioni (AV), destinatario di un finanziamento complessivo di € 622.500,00 di cui l’Ufficio del Genio Civile è “Ente proponente”;

- l’Accordo di programma tra la Regione Campania e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato sottoscritto in data 12/11/2010;

- con D.P.C.M. 21/01/2011 il prof. Giuseppe De Martino è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per l’espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Allegati 1 al citato Accordo di programma;

- con O.d.S. n. CS.2011.001179 del 27/07/2011, questo Ufficio ha nominato il R.U.P e i componenti del gruppo di lavoro incaricati per la redazione della progettazione;

- con Decreto n. 25 del 23/05/2012 il Commissario Straordinario Delegato ha nominato l'ing. Rocco Orlando Responsabile Unico del Procedimento del predetto intervento;

- con Decreto n. 27 del 24/05/2012, il Commissario Straordinario Delegato ha approvato il progetto preliminare e dato mandato al Genio Civile di Avellino per la redazione del progetto definitivo del predetto intervento;

- l’Ufficio del Genio Civile di Avellino, su richiesta del Commissario Straordinario Delegato, ha trasmesso il seguente Codice CUP dell’intervento di cui al Cod. Istat n. 48 dell’ Allegato 1 al citato Accordo di Programma: B39H10001650003;

- il Genio Civile di Avellino, nel mese di aprile 2013, ha trasmesso al Commissario Straordinario Delegato il progetto definitivo dell’intervento  in parola, a firma dei tecnici geomm. Antonio Picone, Michele Anastasi e dott. geol. Antonio P. Iuliano;

- con Decreto n. 44 del 16/04/2013, il Commissario Straordinario Delegato ha approvato il progetto definitivo e dato mandato al Genio Civile di Avellino per la redazione del progetto esecutivo;

- il Genio Civile di Avellino, nel mese di ottobre 2013, anche a seguito di richieste di integrazioni e aggiornamenti formulate dal Commissario al fine di consentire l’ottemperanza degli elaborati progettuali di cui al D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, ha trasmesso al medesimo Commissario Straordinario Delegato, il progetto esecutivo dell’intervento, a firma dei tecnici geomm. Antonio Picone, Michele Anastasi e dottor geol. Antonio P.Iuliano;

- con Decreto n. 109 del 28/10/2013, il Commissario Straordinario Delegato ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento riportato al Cod. Istat n. 48 dell’ Allegato 1 al citato Accordo di Programma, redatto dal Genio Civile di Avellino, relativo ai “Lavori di manutenzione idraulica per il ripristino della sezione di deflusso del fiume Ofanto, tratto Nord-Ovest” nel comune di Lioni (AV) per l’importo complessivo di € 622.500,00;

- il Commissario Straordinario Delegato, con propria Ordinanza n. 11 del 13/02/2014, ha impegnato la spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento riportato Cod. Istat n. 48 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma sottoscritto in data 12/11/2010 tra il M.A.T.T.M. e la Regione Campania, per un importo complessivo di € 622.500,00, individuando il Genio Civile di Avellino quale soggetto attuatore” con il compito di provvedere a:

- richiesta CIG;

- emanazione atti del procedimento espropriativo eventualmente necessario;

- affidamento in appalto delle opere che preveda un contratto a misura avente ad oggetto la  sola esecuzione dei lavori (appalto di cui alla lett. a) co. 2 art. 53 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

- direzione dei lavori;

- ogni   altra   attività   connessa   alle   precedenti,   necessaria   alla   celere  realizzazione                    dell'intervento, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano   la materia;

- l’art. 10, comma 1, del decreto legge 24/06/2014, n. 91, ha disposto che ”a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le opere finalizzate al subentro del Presidente delle regioni entro 15 gg. dall’entrata in vigore del presente decreto”;

- il Presidente della G.R. della Campania, subentrato nelle funzioni del Commissario Straordinario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 12/08/2014, ha disposto tra l’altro, “di definire la Struttura di coordinamento, che opera come soggetto attuatore, per supportare il Presidente-Commissario, ex art. 10, comma 1, del decreto legge 24/06/2014, n. 91 nel sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazioni del rischio idrogeologico di cui all’AdP del 12/11/2010, individuando il Coordinatore della Struttura nella persona del direttore generale p.t. della D.G. 08 (lavori pubblici e protezione civile) nonché, in funzione di supporto tecnico-operativo, del personale dell’Agenzia Regionale Campana di Difesa Suolo (Arcadis) e delle altre risorse già selezionate per l’assistenza tecnica di cui alla delibera CIPE 8/2012”;

- con nota prot. n. 86689 del 09/02/2015, il Direttore Generale 08 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile, Responsabile della Struttura di Coordinamento del Commissariato Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014, dando atto che l'intervento in argomento è dotato di progetto esecutivo approvato nonché della necessaria copertura finanziaria, ha autorizzato a procedere all’attuazione;

- con nota prot. n. 454887 del 01/07/2015 il Dirigente del Genio Civile di Avellino ha chiesto ai R.U.P. degli interventi inseriti nell'Allegato 1 dell'AdP 12/11/2010, di relazionare in merito allo stato di attuazione dei relativi progetti;

- con nota acquisita al prot. n. RI.2015.0003667 del 07/07/2015 l'ing. Rocco Orlando, RUP dell'intervento in parola, ha comunicato che, a seguito di ulteriore sopralluogo, è emerso che la situazione dei luoghi oggetto di intervento, nel frattempo, risulta modificata per cui si rende necessario rielaborare il progetto esecutivo;

- con nota prot. n. 754344 del 5/11/2015, il Direttore Generale 08 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile, Responsabile della Struttura di Coordinamento del Commissariato Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014, dando atto che gli interventi in argomento sono già dotati di progettazione esecutiva approvato nonché della necessaria copertura finanziaria, ha sollecitato questo Genio Civile alla sollecita attuazione degli stessi;

- con nota prot. n. 28817 del 15/01/2016, il il Dirigente del Genio Civile di Avellino ha sollecitato, tra l'altro, il R.U.P. dell'intervento 48 alla sollecita trasmissione del progetto esecutivo rielaborato rispetto all'attuale stato dei luoghi;

- con disposizione di servizio prot. n. CS.2016.0000261 del 15/01/2016, è stato integrato il gruppo di lavoro per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

- con note prott. n. 88352 del 08/02/2016 e n. 94182 del 10/02/2016, questo Genio Civile, ha trasmesso alla struttura di coordinamento del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014, in duplice copia, la rielaborazione del progetto esecutivo, resasi necessaria per le intervenute modifiche dello stato dei luoghi, per l’importo complessivo di € 622.500,00 composto dai seguenti elaborati:

- Tav.	  1ER 	 RELAZIONE GENERALE-QUADRO ECONOMICO

- Tav.	  2ER	 RELAZIONE TECNICA-CALCOLI ESECUTIVI-GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI:

intervento A- paratia e gabbionata

intervento B- muro

- Tav.	  2ER 	 PIANO DI MANUTENZIONE

- Tav.	  3ER	 COROGRAFIA

- Tav.	  4ER 	 STRALCIO CARTA ZONIZZAZIONE URBANISTICA

- Tav.	  5ER 	 PIANO PARTICELLARE GRAFICO

- Tav. 	  6ER 	 PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO

- Tav.	  7ER 	 PERIMETRAZIONE VINCOLI TERRITORIALI (stralcio WebGIS Difesa suolo)

- Tav. 	  8ER 	 ELABORATO FOTOGRAFICO

- Tav  	  9ER 	 PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO - STATO DI FATTO A

- Tav  	  9.1ER RILIEVO PASSERELLA (Soletta in c.c.a.)- STATO DI FATTO A

- Tav  	10.ER   PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO – PROGETTO TRATTI “A e B”

- Tav  	11.1E	 PROFILI LONGITUDINALI – (A e B)

- Tav  	11.2E	 SEZIONI DI PROGETTO – TRATTO A

- Tav     12ER	 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – SEZIONI TIPO

- Tav 	13ER	 PREZZI AGGIUNTI-ANALISI

- Tav 	14ER	 ELENCO PREZZI

- Tav 	15ER	 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- Tav 	16ER	 STIMA INCIDENZA-SICUREZZA

- Tav 	16.1ER INCIDENZA MANODOPERA

- Tav.	17ER	 RELAZIONE IDROLOGICA-GEOLOGICO TECNICA E SISMICA

- Tav 	18.ER	 RELAZIONE IDROLOGICA – IDRAULICA (VAPI PUGLIA)

- Tav.	19ER 	 CARTA GEOLOGICA

- Tav.	20ER 	 SEZIONE GEOLOGICA A-B-C

- Tav.	21ER 	 CARTA IDROGEOLOGICA-STRALCIO

- Tav.	22ER 	 P.S.C. – Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 del T.U.S.L. 81/2008 e ss.mm.ii.

- Tav.	23ER 	CRONOPROGRAMMA

- Tav.	24ER 	SCHEMA DI CONTRATTO

- Tav.	25ER 	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- Verbale di Validazione, prot.AL.46 del 12/09/2017;

- con nota n. 98280 del 11/02/2016, indirizzata al Comune di Lioni, all’A.N.A.S. ed all’ENEL Campania, l’Ufficio del Genio Civile di Avellino, si è adoperato per la soluzione di alcune criticità, già note e rappresentate con il progetto, rivolta, in  particolare, a definire lo spostamento della tubazione ENEL, tutt’ora in esercizio, insistente sull’attraversamento da demolire e la cui attuale allocazione in alveo è di intralcio all’esecuzione dei lavori;

- data la natura pubblica dell’intervento, la suddetta nota è stata altresì inviata, per conoscenza, alla Prefettura di Avellino -Ufficio Protezione Civile- al fine di valutare la eventualità della convocazione di un tavolo tecnico per agevolare, tra le altre, anche la risoluzione della problematica suindicata;

- nel successivo incontro in Prefettura tenutosi in data 12/09/2016, convocato con la nota n. 18423 del 30/08/2016 acquisita al prot. reg.le n. 580039 del 05/09/2016 -esito di verbale prot. n. 602946 del 19/09/2016- , è stato concordato di effettuare un sopralluogo il giorno 22/09/2016, alla c/da Cerrete, presso l’attraversamento sul fiume Ofanto, località Muntascio, tra personale del Genio Civile, dell’ENEL dell’A.N.A.S. e dei Comuni interessati di Lioni e Nusco;

- l’ Enel-distribuzione a seguito dell’attività tecnico-amministrativa sviluppatasi, riferita alle note agli atti n. 625165 del 26/09/2016, n. 629485 del 27/09/2016, n. 682810 del 19/10/2016, n. 711407 del 02/11/2016, n. 734939  e n. 735094 del 10/11/2016, n. 840572 del 28/12/2016, n. 1223 del 02/01/2017, n. 36793 del 18/01/2017, ha trasmesso la nota E-DIS-10/01/2017-0014820, acquisita al prot. N-36656 del 18/01/2017 di : “Istanza di concessione per posa in opera di n.2 elettrodotti MT a 20 kV sotterranei in attraversamento trasversale sotterraneo del fiume Ofanto in corrispondenza del viadotto della S.S.400 al km 35+588, in via Vicinale Macchioni al confine dei comuni di Lioni e Nusco”;

- alla suddetta nota E-DIS-10/01/2017-0014820 sono stati allegati gli atti progettuali con titolo: Richiesta di permesso per posa di n°2 tubazioni in PEAD sotterranee per alloggiamento cavi MT in attraversamento trasversale mediante “Trivellazione Orizzontale Controllata” del fiume Ofanto, in località “via Vicinale Macchioni” al confine dei territori comunali di Lioni e Nusco (AV);

- con il decreto dirigenziale n. 27 del 18/04/2017, ai sensi del R.D.523/904, è stato espresso il provvedimento di autorizzazione idraulica, con concessione a titolo oneroso, per l’esecuzione delle opere in sotterraneo per lo spostamento della tubazione ENEL;

- con Ordinanza n.1 del 13/06/2017 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, è stato disposto di assicurare la continuità della Struttura di coordinamento di cui all’Ordinanza n.1 del 12/08/2014, che opera come soggetto attuatore, per supportare il Presidente-Commissario ex art. 10, co.1 del D.L. n.91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni nella legge n.116 del 11/08/2014, nel sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’AdP del 12/11/2010, individuando il Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore generale p.t. della D.G.50.06.00 (Ambiente, Difesa del Suolo ed Ecosistema).

CONSIDERATO CHE:

- L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 impone altresì la revisione del Capitolato Speciale d’Appalto e dello schema di contratto;

- L’A.N.A.C. con propria delibera n. 1098 del 26/10/2016 ha ribadito che, pur in assenza nel D.Lgs. n. 50/2016 di una specifica previsione in tal senso, sia i costi per l’attuazione dei piani per la sicurezza, sia quelli relativi al personale, non siano soggetti a ribasso, con il correlativo obbligo, per la stazione appaltante, di evidenziare i suddetti costi nei documenti di gara.

DATO ATTO CHE:

- il progetto è stato aggiornato alle disposizioni della intervenuta normativa che regola gli appalti pubblici, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successivi aggiornamenti (d.lgs. 19/04/2017, n.56 e legge 21/06/2017, n.96);

- la completezza degli elaborati tecnico amministrativi del progetto esecutivo, la cui compatibilità è stata verificata ai sensi del d.lgs.vo 50/2016, tale che il progetto esecutivo CI48 rielaborato si compone dei seguenti allegati:

- Tav.	  1ER 	RELAZIONE GENERALE-QUADRO ECONOMICO

- Tav.	  2ER 	PIANO DI MANUTENZIONE

- Tav.	  2ER	RELAZIONE TECNICA-CALCOLI ESECUTIVI-GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI:

- intervento A- paratia e gabbionata

- intervento B- muro

- Tav.	  3ER	COROGRAFIA

- Tav.	  4ER 	STRALCIO CARTA ZONIZZAZIONE URBANISTICA

- Tav.	  5ER 	PIANO PARTICELLARE GRAFICO

- Tav. 	  6ER 	PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO

- Tav.	  7ER 	PERIMETRAZIONE VINCOLI TERRITORIALI (stralcio WebGIS Difesa suolo)

- Tav. 	  8ER 	ELABORATO FOTOGRAFICO

- Tav  	  9ERa 	PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO - STATO DI FATTO TRATTI  A e B

- Tav  	  9.1ER 	RILIEVO PASSERELLA (Soletta in c.c.a.)- STATO DI FATTO A

- Tav  	10ER  	PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO – PROGETTO TRATTI “A e B”

- Tav  	11.1E	PROFILI LONGITUDINALI – (A e B)

- Tav  	11.2E	SEZIONI DI PROGETTO – TRATTO A

- Tav    	12ER	PARTICOLARI COSTRUTTIVI – SEZIONI TIPO

- Tav 	13ER	PREZZI AGGIUNTI-ANALISI

- Tav 	14ER	ELENCO PREZZI

- Tav 	15ER	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- Tav 	16ER	STIMA INCIDENZA-SICUREZZA

- Tav 	16.1ER	INCIDENZA MANODOPERA

- Tav.	17ER	RELAZIONE IDROLOGICA-GEOLOGICO TECNICA E SISMICA

- Tav 	18ER	RELAZIONE IDROLOGICA – IDRAULICA (VAPI PUGLIA)

- Tav.	19ER 	CARTA GEOLOGICA

- Tav.	20ER 	SEZIONE GEOLOGICA A-B-C

- Tav.	21ER 	CARTA IDROGEOLOGICA-STRALCIO

- Tav.	22ER 	P.S.C. – Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 del T.U.S.L. 81/2008 e ss.mm.

- Tav.	23ER 	CRONOPROGRAMMA

- Tav.	24ER 	SCHEMA DI CONTRATTO

- Tav.	25ER 	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- Verbale di validazione

- il progetto in argomento, rielaborato da questo Ufficio, prevede una spesa complessiva di € 622.500,00 articolata economicamente come segue:

VISTO e RICHIAMATO

- la DGR n. 745 del 02/11/2010;

- l’Accordo di programma sottoscritto in data 12/11/2010;

- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte ancora in vigore;

- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte ancora in vigore;

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- la Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007, “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;

- il Regolamento Regionale n. 7/2010 di attuazione della L.R. n 3/2007;

RITENUTO:

- necessario provvedere all’approvazione dell'aggiornamento del progetto per le intervenute modifiche dello stato dei luoghi, richiamate nei punti precedenti;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Funzionario ing. Rocco Orlando e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI 5202 del 13/09/2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),,

DECRETA

Per quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente richiamato e confermato:

- di approvare il progetto esecutivo rielaborato per le intervenute modifiche dello stato dei luoghi, relativo all’intervento riportato al Cod. Istat n. 48 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma tra la Regione Campania e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  sottoscritto in data 12/11/2010, CUP B39H10001650003 “Lavori di manutenzione idraulica per il ripristino della sezione di deflusso del fiume Ofanto, tratto Nord-Ovest” nel comune di Lioni (AV)” per l’importo complessivo di € 622.500,00, con il seguente quadro economico:

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs.n.50 del 18/04/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016

DISPONE CHE

il presente provvedimento venga trasmesso:

- in via telematica:

- al Direttore Generale 06 per l'Ambiente la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, dott. Michele Palmieri, Responsabile della Struttura di Coordinamento del Commissariato Straordinario Delegato ex art. 10 co. 1 D.L. 91/2014 per gli adempimenti di competenza;

- alla D.G. 06 – U.O.D. 16 – Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati, difesa suolo, bonifica, irrigazioni, per gli adempimenti di competenza;

- al Direttore Generale 09 Governo del Territorio  Lavori pubblici e la Protezione Civile, per opportuna conoscenza;

- alla D.G. 09 – U.O.D. 07 Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti ai sensi dell’art. 36, co. 4° del R.R. n. 7/2010, per le finalità ivi indicate;

- alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;

- in via telematica, p.e.c.:

- al Comune di Lioni;

- al Comune di Nusco;

- alla Prefettura di Avellino

dott.ssa Claudia Campobasso