Oggetto:  Comune di Nola, Lavori di s.u. per la messa in sicurezza dell'Alveo Quindici, mediante il ripristino di un tratto di muratura spondale in dx idraulica oltre alla riconfigurare del fondo alveo per una lunghezza di circa 800,00 ml., alla loc. “Mascia. Approvazione contabilità finale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che il Comune di Nola – Settore LL.PP.  faceva pervenire presso questa U.O.D. del Genio Civile di Napoli, richiesta urgente per l'eliminazione del pericolo incombente che interessava alcuni tratti di corsi d'acqua del reticolo idraulico del comprensorio Nolano, in particolare l'inondazione in località Mascia sul lagno di Quindici, a seguito del crollo di un tratto di muratura spondale in dx idraulia per una lunghezza di circa 15,00;

- Che nel mese di gennaio 2016, veniva esperito sopralluogo da parte del personale tecnico di questa U.O.D. del Genio Civile di Napoli, nel corso del quale si accertava un'elevata criticità in loc. Mascia, da qui si redigeva una dettagliata relazione tecnica dello stato dei luoghi in cui emergeva lo stato di pericolo dell'area interessata;

- Che in data 18/01/2016 nota prot. n. 0029625 veniva trasmessa alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici richiesta di finanziamento, per l'esecuzione dei lavori di s.u. per la messa in sicurezza dell'Alveo Quindici, mediante il ripristino di un tratto di muratura spondale in dx idraulica oltre alla riconfigurare del fondo alveo per una lunghezza di circa 800,00 ml., alla loc. “Mascia”, per un importo complessivo di Euro 49.124,47 di cui Euro 38 690,81 per lavori a misura e euro 10 433,66 per IVA, Spese Tecniche e Generali;

- Che la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con nota protocollo n. 0163322 del 08/03/2016, nel rendere la copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi, individuava il Genio Civile di Napoli quale soggetto attuatore dell’intervento;

- Che la situazione dello stato dei luoghi presentava un rischio idraulico elevato generando un pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata il R.U.P., dott. Giovanni Del Gaudio, in data 25.11.2016, procedeva in regime di somma urgenza all’affidamento diretto dei lavori in argomento all’impresa “Soc. Coop. S. Teresa a.r.l. di Costantino Intemerato” con sede legale alla via D. Giarrusso, 11 - 80010 Quarto (NA) P.IVA 00647130632, di cui è Amministratore Unico e Direttore Tecnico il geom. Costantino Intemerato nato a Napoli il 30/10/1974 e residente alla via S. Maria, 250 - Quarto (NA), che offrì un ribasso del 5,00% sull'importo a base di appalto – impegnandosi ad eseguire i lavori per un importo netto di euro 37 257,31= oltre I.V.A. Al 22%;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 1948 del 19.12.2016, la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile impegnava la somma di € 45.453,91 sul capitolo 1160 (impegno n. 5967 E.F.2016) a favore dell'impresa “Soc. Coop. S. Teresa a.r.l. di Costantino Intemerato” con sede legale alla via D. Giarrusso, 11 - 80010 Quarto (NA) P.IVA 00647130632 di cui: Euro 37 257,31 per lavori a misura e Euro 8 196,61 per I.V.A. Al 22% e la somma di Euro 1.921,69 sul capitolo 1167 (impegno n. 5968 E.F.2016) per incentivi tecnici e spese di gestione cantiere a favore del personale regionale della UOD – Genio Civile di Napoli;

- con Decreto Dirigenziale n. 3 del 06.03.2017 fu approvata la perizia dei lavori di che trattasi in linea tecnica, fu confermata la nomina del RUP, del gruppo di progettazione e dell'ufficio di Direzione dei Lavori, nonché del “Decreto a Contrarre” e l,affidamento diretto dei lavori all'impresa “Soc. Coop. S. Teresa a.r.l. di Costantino Intemerato” con sede legale alla via D. Giarrusso, 11 - 80010 Quarto che si impegno ad eseguire i lavori in argomento per un importo netto di euro 37 257,31 oltre I.V.A. Al 22%;

- con n. 2 del 06/07/2017 fu approvato lo schema di contratto relativo ai lavori di somma urgenza di che trattasi;

- in data 20.07.2017 fu stipulato l'atto di Cottimo Fiduciario (Rep.n. CO. 2017.0000368/2017) Registrato in data 26.07.2017 al n. 3715/3 presso l'Agenzia delle Entrare - Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli 1.

PRESO ATTO:

1. che in data 19.04.2017 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice dei lavori, che può riassumersi come segue:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori a misura 							   Euro  38.308,41

Incidenza sicurezza							   Euro       121,30

Importo soggetto a ribasso d’asta					   Euro  38.187,11

a detrarre il ribasso d’asta del 5%					   Euro    1.909,35

importo lavori al netto del ribasso d’asta				   Euro  36.277,76

incidenza sicurezza							   Euro       121,30

Sommano i lavori a misura 	   Euro  36.399,06

B) Somme a disposizione della Amministrazione

IVA 22% su Euro 36.399,06		 				   Euro     8.007,79

Spese Tecniche 2% su Euro 38 690,81				   Euro        773,81

Spese Generali e di Gestione 					   Euro     1 147,88

Totale somme a disposizione	   Euro     9.929,48

C) Economie sull’importo di perizia autorizzato			   Euro     2.795.93

Totale A+B+C		   Euro	   49.124,47

2. che  in data 27.07.2017 è stato redatto, dal R.U.P. e dal direttore dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale relativo ai lavori di S.U. per il ripristino della sezione di deflusso dell'Alveo Quindici mediante il rifacimento di un tratto di muro spondale (circa 20 ml ) in dx idraulica ed il cavamento della sezione idraulica per circa 800,00 ml - alla loc. „Mascia“ nel Comune di Nola, sottoscritto senza riserve dall'impresa Soc. Coop. S. Teresa a.r.l. ” con sede legale alla via D. Giarrusso, 11 - 80010 Quarto (NA) P.IVA  00647130632, di cui è Amministratore Unico e Direttore Tecnico il geom. Costantino Intemerato nato a Napoli il 30/10/1974, dal quale risulta che occorre liquidare l’importo netto di Euro 36.399,06= (trentaseimilatrecentonovantanove/06 euro) per lavori, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 8.007,79= (ottomilasette/79euro)per un totale complessivo di Euro 44.406,85 (quarantaquattroquattrocentosei/85euro), all’Impresa  “Soc. Coop. S. Teresa a.r.l. ”  con sede legale alla  via  D. Giarrusso, 11 - 80010 Quarto (NA)   P.IVA    00647130632, di  cui   è   Amministratore Unico e Direttore Tecnico il geom. Costantino Intemerato nato a Napoli il 30/10/1974.mediante accredito sul c/c bancario n. 20863  Banco Popolare Pozzuoli Arco Felice, IBAN IT 88 H 0503440100000000020863

3. che occorre liquidare gli incentivi tecnici (art. 113 del D.L.gs 50/2016) per un importo complessivo di Euro 773.81 (settecentosettantatre/81euro) al personale della UOD - del Genio Civile di Napoli, secondo lo schema riportato in tabella A

TABELLA A

5. che occorre liquidare le missioni per le viste in cantiere, per un importo complessivo di di Euro 1.146,90 (millecentoquarantasei/90euro) al personale della UOD - del Genio Civile di Napoli, secondo lo schema riportato in tabella B

TABELLA B

Dipendente

Geom. Domenico Di Domenico  -matricola 16826    C.F. DDM DNC 61A15 H101N	importo  Euro    310,00

Geom. Lucio Esposito – matricola 17473                 C.F. SPSLCU65EO9H243S		importo  Euro    230,00

Geom. Giuseppe De Francesco – matricola 15498  C.F. DFRGPP59A27F839E		importo  Euro      66,75

Geom. Giuseppe Punzo – matricola 18687               C.F. PNZGPP61H03C494G	             importo  Euro 	240,50

Dott. Giovanni Del Gaudio matricola15390             C.F. DLGGNN54B02E955H 	importo  Euro 	300,75

Totale    Euro 1.146,90

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO la L.R. 27/02/2007 n. 3;

VISTO la Legge 241/90;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dott. Giovanni Del Gaudio, Responsabile Unico del Procedimento, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso RUP

DECRETA

1.  DI PRENDERE ATTO, come prende atto, che tutto quanto esposto nella premessa si intende qui  integralmente richiamato e trascritto;

2. DI APPROVARE per le causali in premessa, lo stato finale, la relazione sul conto finale e  il certificato di regolare esecuzione dei lavori di S.U. per il ripristino della sezione di deflusso dell'Alveo Quindici mediante il rifacimento di un tratto di muro spondale (circa 20 ml ) in dx idraulica ed il cavamento della sezione idraulica per circa 800,00 ml - alla loc. „Mascia“ nel Comune di Nola, le tabelle A e B per l’incentivo alla progettazione e direzione dei lavori (art. 92 D.Lgvo 163/06) e alle missioni visite in cantiere.

3.	DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE per l’importo di Euro 36.399,06= (trentaseimilatrecentonovantanove/06 euro) per lavori a misura oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 8.007,79= (ottomilasette/79euro) per un totale complessivo di Euro 44.406,85 (quarantaquattroquattrocentosei/85euro) a favore dell’Impresa Soc. Coop. S. Teresa a.r.l. ” con sede legale alla via D. Giarrusso, 11 - 80010 Quarto (NA) P.IVA  00647130632, di cui è Amministratore Unico e Direttore Tecnico il geom. Costantino Intemerato nato a Napoli il 30/10/1974. mediante accredito sul c/c bancario n. 20863  Banco Popolare Pozzuoli Arco Felice, IBAN IT 88 H 0503440100000000020863

4.	DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE dell’incentivo per la progettazione e direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006 (ex art. 18 Legge 109/94) per un importo complessivo di Euro 773,81, a favore del personale regionale della UOD - Genio Civile di Napoli, secondo lo schema riportato in tabella A

5.	DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE delle missioni per le viste in cantiere, per un importo complessivo di di Euro 1.146,90, a favore del personale della UOD del Genio Civile di Napoli, secondo lo schema riportato in tabella B

6.    DI INVIARE il presente atto:

- alla Direzione Generale Governo del Territorio  -  Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50.09

Arch. Massimo Pinto